附件2

峄城区创建国家节水型城市工作责任分解表

| 类别 | 序号 | 项目 | 考核内容 | 工作任务 | 工作目标 | 责任单位 | 配合 单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件（5项） | 1 | 法规制度健全（一票否决） | 具有本级人大或政府颁发的有关城市节水管理方面的法规、规范性文件，具有健全的城市节水管理制度和长效机制，有污水排入排水管网许可制度实施办法。 | 1.制定、完善城市节水、供水、排水、地下水、非常规水利用方面的规范性文件。2.制定、完善城市节水管理规定、制度。有城市节水奖惩办法、近两年奖惩台账及通告等材料。 | 制定完善供水、排水、非常规水利用的规范性文件；提供考核年奖惩台账及通告。 | 区城乡水务局 | 区司法局 区住建局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
| 基本条件（5项） | 2 | 城市节水机构依法履责（一票否决） | 城市节水管理机构职责明确，能够依法履行对供水、用水单位进行全面的节水监督检查、指导管理，以及组织城市节水技术与产品推广等职责。 | 城市节水管理机构的设置批准文件、人员编制、工作职责等资料。考核年内，城市节水培训和管理记录。考核年内，城市节水技术与产品推广台账及证明材料。 | 城市节水管理机构的设置批准文件、工作职责等资料。 | 区委编办 | 区住建局区工信局 | 2019年12月10日前完成，并提供资料； |
|  |  |  |  |  | 提供考核年内城市节水培训和管理记录。 | 区城乡水务局 |  | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  |  |  |  |  | 城市节水技术与产品推广台账及证明材料。 | 区市场监管局 |  |  |
|  | 3 | 建立城市节水统计制度（一票否决） | 实行规范的城市节水统计制度，按照国家节水统计的要求，建立科学合理的城市节水统计指标体系，定期上报本市节水统计报表。 | 制定完善节水统计制度，提供考核年内企业、非企业城市节水相关统计报表。提供全区基本情况统计表，统一汇总统计各类城市节水管理报表。 | 继续落实节水统计制度，提供全区基本情况统计表，统一汇总统计各类城市节水管理报表。 | 区城乡水务局 | 区统计局 区住建局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
| 基本条件（5项） | 4 | 建立节水专项财政投入制度（一票否决） | 有稳定的年度政府节水专项财政投入制度，确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的开展。 | 有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件证明。 | 加大对节水设施改造及建设、节水宣传尤其是对中水回用、雨洪资源利用的投资。 | 各镇街 区财政局 | 区城乡水务局 | 长期 |
|  | 5 | 全面开展创建活动（一票否决） | 全面开展节水型企业、单位及居民小区等创建活动；通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上；广泛开展节水宣传日（周）及日常城市节水宣传活动。 | 区城乡水务局、区工信局、区住建局负责考核年限内单位节水宣传。 | 1、开展节水型企业、单位、居民小区创建活动。 | 区城乡水务局 区住建局 区发改局 区工信局 | 各镇街 区广播影视台 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。。 |
|  |  |  |  |  | 2、通过省级节水型城市评估考核满一年（含）以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、有全国城市节水宣传周、世界水日等节水宣传活动资料。 | 区城乡水务局 区住建局 |  |  |
| 基础管理指标 （7项） | 6 | 城市节水规划 | 有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。 | 1.编制完成《枣庄市峄城区城市节水专项规划》（2018—2035年）；2.城市节水规划执行及落实情况的基础资料。 | 落实2018、2019年规划编制内容项目建设。 | 区城乡水务局 区住建局 区工信局 | 区自然资源局 | 2019年12月10日 |
|  | 7 | 海绵城市建设 | 编制完成海绵城市建设规划，在城市规划建设及管理各个环节落实海绵城市理念，已建成海绵城市的区域内无易涝点。 | 1.编制完成海绵城市建设规划；2.建成海绵城市的区域内无易涝点。 | 继续做好海绵城市建设工作，建成区无易涝点，并提供考核年内建设的相关材料。 | 区住建局 | 区自然资源局 区规划分局 区城乡水务局 各镇街 | 2020年2月28日 |
|  | 8 | 城市节水资金投入 | 城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰，城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰。 | 1.有城市节水资金投入相关证明材料，包括文件、会议纪要、社会节水资金的投入情况等。2.需填写区财政支出表格（需填写附表1-1和1-2），计算节水财政投入比例及节水资金投入比例）。 | 负责考核年限内用于城市节水专项财政投入的依据材料。 | 各镇街 区财政局 | 区城乡水务局 区住建局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
| 基础管理指标 （7项） | 9 | 计划用水与定额管理 | 在建立科学合理用水定额的基础上，对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理，超定额累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90%。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。 | 1.全区用水量排名前10位的主要行业有用水定额标准，且不低于国家或省级标准；2.非居民用水实行计划用水与定额管理，计划用水率达90%以上；3.提供超定额、超计划累进加价具体实施办法或细则及实施的资料；4.建立用水点位重点监控名录，有用水监控措施。5. 需填写附表2-1、附表2-2。 | 提供辖区内用水量排名前10位的用水行业情况；提供考核年内用水单位重点监控名录和监控措施的材料；提供考核年内超定额超计划累进加价管理证明材料。 | 区城乡水务局 | 区发改局 区工信局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 10 | 自备水管理 | 实行取水许可制度；严格自备水管理，自备水计划用水率不低于90%；城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率达100%。 | 1.自备水实行计划开采和取用，建设项目开发利用地下水资源手续齐全；2.自备水全面实行计划用水管理，自备水计划用水率达到90%以上；3.自备水实行超计划（定额）累进加价征收水资源税（费）4.有逐步关停公共供水服务范围内自备水的计划；5. 需填写附表3-1、附表3-2 | 逐步关停公共供水服务范围内自备井，关停城区内洗车行，按街道办事处在城区规划范围外建立集中洗车场，统一供水，统一污水处理；提供自备井逐年降低的证明。 | 区城乡水务局 区综合行政执法局 区税务局 | 各镇街 |  |
| 基础管理指标 （7项） | 11 | 节水“三同时”管理 | 使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和使用节水型器具，并与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。 | 1.有区有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件；2.有“三同时”制度的实施程序，有制度出台后执行方面的基础资料；3.考核年限内，有市有关部门对节水设施项目审核、竣工验收资料。 | 相关单位从建设项目立项、设计、施工各个环节严格落实节水“三同时”制度；提供考核年内对建设项目节水设施项目审核、竣工验收资料。 | 区城乡水务局 区工信局 | 区发改局 区住建局 区自然资源局 区规划分局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 12 | 价格管理 | 取用地表水和地下水，均应征收水资源税、污水处理费；水资源税征收率不低于95%，污水处理费（含自备水）收缴率不低于95%，收费标准不低于国家或地方标准。有限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。建立供水企业水价调整成本公开和居民用水实行阶梯水价制度。 | 1.考核年限内，全面水资源税征收的资料；2.考核年限内全面征收污水处理费（含自备水）的资料；3.鼓励使用再生水，按照补偿成本和合理收益的原则，制定低于同期水价的指导意见和执行标准；4.建立水价调整成本公开和定价成本监审公开制度；5.居民用水实行阶梯水价，非居民用水实行超定额累进加价制度。6. 需填写附表4-1、附表4-2、附表4-3、附表4-4、附表4-5。 | 提供考核年内水资源税征收材料；提供公共管网范围内供水及污水处理费征收的台账；制定阶梯水价指导意见及相关材料。 | 区发改局 区城乡水务局 区住建局 区税务局 | 各镇街 |  |
| 技术考核指标 （13项） | 13 | 万元地区生产总值（GDP）用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的40%或年降低率≥5%。 | 1.考核年限内，有区年用水总量（不包括第一产业）、年底前生产总值（不包括第一产业）、万元地区生产总值（GDP）用水量等相关数据，包含基础数据、计算方式、计算过程等支撑资料。2.需填写附表6。 | 提供考核年内区统计年鉴，地区生产总值，汇总数据统计报表；提供公共供水量及自备井相关数据。 | 区城乡水务局 | 区统计局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 14 | 城市非常规水资源利用 | 城市非常规水资源替代率≥20%或年增长率≥5%。 | 1.在考核年限内有非常规水资源利用项目的概况、投入使用等基本情况以及城市用水总量等基础性资料和有关数据。2.有用于工业的非常规水量占非常规水利用总量40%以上的支撑资料。3.需填写附表7-1、附表7-2。 | 提供考核年限内单位非常规水利用的相关材料。 | 区城乡水务局 区工信局 | 各镇街 区住建局 |  |
| 技术考核指标 （13项） | 15 | 城市供水管网漏损率 | 制定供水管网漏损控制计划，通过实施供水管网分区计量管理、老旧管网改造等措施控制管网漏损。城市公共供水管网漏损率≤10%。考核范围为城市公共供水。 | 提供考核年限内，城市公共管网漏损率需包含城市公共供水总量、有效供水总量等情况一览表及计算过程、结果等支撑资料。 | 提供考核年限内，城市公共管网漏损率等支撑资料。 | 区城乡水务局 | 区住建局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 16 | 节水型居民小区覆盖率。 | ≥10% | 1.考核年限内，有建成区内节水型小区创建情况等基础资料。2.需填写附表9。 | 继续创建省级节水型小区。 | 区城乡水务局 区发改局 | 各镇街 区住建局 |  |
|  | 17 | 节水型单位覆盖率。 | ≥10% | 1.考核年限内，有建成区内节水型单位创建情况等基础资料。2.需填写附表10。 | 继续创建省级节水型单位。 | 区城乡水务局 区发改局 | 各镇街 区住建局 |  |
|  | 18 | 城市居民生活用水量（单位：升/(人•日））。 | 不高于《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331)的指标。 | 1.有城市居民家庭生活用水量、城市用水人口数等基础数据及城市居民生活用水量的计算公式、过程和结果。2.需填写附表8。 | 不高于《城市居民生活用水量标准》的指标。 | 区城乡水务局 | 各镇街 区住建局 |  |
| 技术考核指标 （13项） | 19 | 节水型器具普及 | 禁止生产、销售不符合节水标准的用水器具；定期开展用水器具检查，生活用水器具市场抽检覆盖率达80%以上，市场抽检在售用水器具中节水型器具占比100%；公共建筑节水型器具普及率达100%。鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具。 | 1.提供5个小区或单位的节水器具使用情况和统计资料；2.负责做好对市区流通领域中经销明令淘汰用水器具行为的执法，确保经营和销售的用水器具符合节水标准要求，并提供监督、检查、执法的相关资料；3.负责做好对市区生产领域生产明令淘汰用水器具产品的执法检查，提供相关资料。 | 负责做好对市区生产、销售明令禁止用水器具的执法；联合节水管理部门每年开展两次市场巡查，并向节水管理部门提供监督、检查、执法的相关资料。 | 区市场监管局 | 各镇街 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 20 | 特种行业用水计量收费率 | 达到100%。 | 1.考核年限内，洗浴、洗车、水上娱乐场、滑雪场等特种行业用水单位，用水计量收费资料（含特种行业基本情况、收费情况等支撑材料）。2.需填写附表11-1和11-2。 | 考核年限内，洗浴、洗车、水上娱乐场、滑雪场等特种行业用水单位，用水计量收费资料（含特种行业基本情况、收费情况等支撑材料）。 | 区城乡水务局 | 各镇街 区住建局 区税务局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
| 技术考核指标 （13项） | 21 | 万元工业增加值用水量（单位：立方米/万元） | 低于全国平均值的50%或年降低率≥5%。统计范围为市区规模以上工业企业。 | 1.考核年限内，有万元工业增加值用水量的统计数据，包括年度工业用水新水取水量、工业增加值等支撑资料。2.需填写附表12-1和12-2。 | 考核年限内，有万元工业增加值用水量的统计数据，包括年度工业用水新水取水量、工业增加值等支撑资料。 | 区城乡水务局 区统计局 | 区工信局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 22 | 工业用水重复利用率 | ≥83%(不含电厂）。 | 1.考核年限内，企业用水重复利用情况、工业用水统计年报，须包括含基础性支撑材料和计算公式、计算过程、计算结果等。2.需填写附表13-1和13-2。 | 提供考核年限内，制作、下放、收集创建范围内的《企业用水重复利用情况统计表》、《工业用水统计年报》。 | 区工信局 区城乡水务局 | 区统计局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 23 | 工业企业单位产品用水量 | 不大于国家发布的GB/T18916定额系列标准或省级部门制定的地方定额。 | 1.提供考核年限内工业取水定额达标的相关资料。2.需填写附表14。 | 提供考核年限内工业取水定额达标的相关资料。 | 区工信局 区统计局 | 区发改局 |  |
| 技术考核指标 （13项） | 24 | 节水型企业覆盖率 | ≥15%。 | 1.考核年限内，有建成区内节水型企业创建情况等基础资料。2.需填写附表15。 | 继续创建省级节水型企业。 | 区城乡水务局 区工信局 | 各镇街 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |
|  | 25 | 城市水环境质量 | 城市水环境质量达标率为100%,建成区范围内无黑臭水体，城市集中式饮用水水源水质达标。 | 1.考核年限内，城市辖区地表水环境质量达到相应功能水体要求，城市水环境质量达标率为100%证明材料。2.建成区范围内无黑臭水体。3.当城市集中式饮用水水源为地表水时，水质应达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838）中基本项目II类水质标准；城市集中式饮用水水源为地下水时，水质应达到或优于《地下水质量标准》（GB/T 14848）III类水质标准。4.需填写附表16。 | 1、定期提供合格的水环境检查报告及饮用水水源地水质达标检测报告。 2、提供考核年内无黑臭水体的支撑材料。 | 区生态环境 分局 区城乡水务局 | 各镇街 区住建局 | 2019年12月10日前提供2018年资料；2020年2月28日前提供2019年资料。 |