枣庄市峄城区人民政府办公室文件

峄政办发〔2021〕9号

峄城区人民政府办公室

关于切实加强水库除险加固和运行管护

工作的实施意见

峨山镇人民政府、榴园镇人民政府，区政府有关部门：

根据《山东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（鲁政办发〔2021〕12号）和《枣庄市人民政府办公室关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（枣政办发〔2021〕9号）要求，为深入贯彻落实我区水库除险加固和运行管护工作，进一步加强水库安全运行，切实发挥效益，确保人民生命财产安全，经区政府同意，现制定如下实施意见。

一、任务目标

（一）完成水库除险加固任务。2021年完成大明官庄、马山套、刘庄西和李山口和龙泉庄5座小型水库除险加固任务。2021年以后，严格按照在竣工验收后5年内进行首次安全鉴定，以后每隔6至10年进行一次安全鉴定的要求，坚持“当年到期、当年鉴定、翌年加固”的原则，开展水库安全鉴定，加快实施病险水库除险加固工程，确保病险水库“动态清零”。

（二）落实水库运行管护常态长效。明确水库管护责任主体，落实管理人员和运行管护经费，推进管理规范化标准化。对分散管理的小型水库，结合实际选择区域集中管护、政府购买服务或“以大带小”等专业化管护模式，按照水利工程标准化管理，2021年底前完成60%工作任务，2022年底前全面推开。“十四五”期间，加快小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，达到全面覆盖；同时，依托全省水库数字化信息平台，实现水库全程信息化管理，全面提升水库管理水平。

二、工作措施

（一）加强小型水库除险加固资金支持。对已完成安全鉴定的小型病险水库除险加固，在中央财政和省、市级补助资金支持的基础上，不足部分由区财政落实；对于2020年以后经安全鉴定新增的病险水库除险加固所需资金，由省级和市、区共同承担，小型水库由省级按照小（1）型、小（2）型水库不低于150万元/座、57万元/座的标准，市级按照小（1）型、小（2）型水库不低于50万元/座、20万元/座的标准予以补助，不足部分由区财政落实；对遭遇高烈度地震、超标准洪水等自然灾害原因出现病险的水库除险加固工程，积极争取中央和省、市级资金支持，不足部分由区财政落实。小型水库维修养护经费继续按小（1）型每年每座6万元、小（2）型每年每座3万元的标准落实，按省、市、区1：1：1的比例分担，区级资金纳入年度财政预算，专项用于水库维修养护。雨水情测报和安全监测设施建设经费，在省级给予适当补助的基础上，不足部分市、区财政按1：1比例分担。（区财政局牵头，区城乡水务局配合）

（二）加强安全鉴定及除险加固流程监管。区水行政主管部门要扎实开展水库大坝安全鉴定工作，科学编制“十四五”期间小型水库除险加固年度实施计划，有序组织实施；严格过程监管和责任监督，保证除险加固质量；除险加固工程完工后，及时组织蓄水验收和竣工验收，确保工程尽早发挥效益。对规模减小、功能萎缩或丧失、除险加固技术不可行或经济不合理的，依规实施水库降等或报废，并同步做好生态保护和修复等后续工作。区水行政主管部门开展小型水库鉴定成果核查，确保安全鉴定规范可行、成果质量可靠。（区城乡水务局牵头，区自然资源局、区生态环境分局、峨山镇政府、榴园镇政府配合）

（三）加强小型水库安全运行维修管护。严格按照小型水库“三个责任人”工作实施细则要求，明确落实水库大坝安全责任人和防汛“三个责任人”，不断加强技能培训，切实提高履职能力。全面排查小型水库承包经营状况，坚决纠正不符合《山东省小型水库管理办法》的经营合同。鼓励组建专业化队伍，开展市场化管护。科学制定“十四五”水利工程管理规范化标准化工作方案，因地制宜开展水库管理标准化建设。继续探索小型水库管理体制改革，助推乡村振兴发展。（区城乡水务局牵头，峨山镇政府、榴园镇政府配合）

（四）加强小型水库数字化管理技术支撑。根据国家统一的水库管理信息填报、审核、更新机制，依托全省水库数字化信息平台，及时全面掌握水库状况；同时，利用5G技术、大数据、人工智能等科技手段，加快小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，实现全区小型水库运行全程数字化、信息化管理。（区城乡水务局牵头，峨山镇政府、榴园镇政府配合）

三、组织保障

（一）夯实属地管理责任。各相关镇（街）要进一步加强组织领导，切实履行属地管理主体责任，建立分工明确、运转协调的工作机制。将小型水库除险加固和运行管护工作纳入全区经济社会发展“十四五”规划和相关计划，进一步优化财政资金安排，落实水库运行管护、除险加固等经费预算。在确保工程安全、生态安全、人民安全的前提下，积极探索引入社会资本参与小型水库经营，并将经营收益应用于小型水库运行管护。（区城乡水务局牵头，区财政局、峨山镇、榴园镇政府配合）

（二）加强密切协同配合。区城乡水务局要健全规章制度、落实技术标准，指导监督水库除险加固、运行管护和资金使用管理，强化河湖长制监督和考核；区发改局负责小型水库除险加固省、市以上资金投资计划执行落实，指导监督投资计划执行情况；区财政局负责安排水库安全鉴定、除险加固、维修养护、雨水情测报和大坝安全监测设施建设等补助资金；区自然资源局负责指导监督落实水库除险加固和管理设施用地；区生态环境分局负责指导监督水库水质的污染防治；峨山镇政府、榴园镇政府负责所辖区域水库的地方关系协调、迁占等。（区城乡水务局牵头，区发改局、区财政局、区自然资源局、区生态环境分局、峨山镇政府、榴园镇政府配合）

（三）严格监督问责。将小型水库除险加固和运行管护工作列入负面清单，纳入河湖长制管理体系进行年度考核。坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，加强资金监管，确保资金安全。组织开展水库日常巡查、专项督查，督促各有关镇依法依规对发现的问题及时进行整改，对落实不力的责任单位和相关人员实施责任追究。（区城乡水务局牵头，峨山镇政府、榴园镇政府配合）

峄城区人民政府办公室

2021年9月7日

（此件公开发布）

峄城区人民政府办公室 2021年9月8日印发